****

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ТЕМКИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 27.02.2019 № 110-р с. Темкино

О создании районного штаба

по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций,

вызванных весенним половодьем

2019 года

В целях организации безаварийного пропуска весеннего половодья на реках и водоемах муниципального образования "Темкинский район" Смоленской области, координации деятельности всех организаций и ведомств на территории района, исходя из необходимости обеспечения охраны жизни людей, сохранения мостов, плотин и других инженерных сооружений,

1.Утвердить прилагаемый состав районного оперативного штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее-районный оперативный штаб), вызванных весенним половодьем 2019 года.

2.Утвердить прилагаемый план противопаводковых мероприятий муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области на

2019 год.

3.Возложить на районный оперативный штаб, совместно со всеми организациями, предприятиями и муниципальными образованиями сельскими поселениями, разработку и осуществление необходимых мер по подготовке предприятий и организаций, сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства к безаварийному пропуску паводковых вод, предупреждению и ликвидации возможных неблагоприятных последствий половодья на территории муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области.

4. Установить, что решения районного оперативного штаба, принятые в пределах его компетенции, являются обязательными для исполнения всеми организациями, независимо от форм собственности, а также гражданами, проживающими на территории муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, главам муниципальных образований сельских поселений Темкинского района:

5.1. Рассмотреть вопросы предупреждения негативных последствий весеннего половодья и паводков на подведомственных территориях, в том числе по защите населения и сохранению материальных ценностей.

5.2. Создать местные штабы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем 2019 г.

5.3. Спланировать противопаводковые мероприятия на подведомственных территориях и организовать их выполнение.

5.4. Предусмотреть создание необходимых запасов материальных и финансовых средств.

5.5. Планы мероприятий предоставить в районный оперативный штаб в срок до 05.03.2019 года.

6. Финансовому управлению Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области (Колосова Н.Л.) предусмотреть выделение денежных средств из резервного фонда Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области для финансирования противопаводковых мероприятий по мере необходимости.

7.Настоящее постановление разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области.

8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Темкинский район» Смоленской области С.А. Гуляев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

муниципального образования

«Темкинский район» Смоленской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. № \_\_\_

**Состав**

**районного оперативного штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем 2019 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Волков  Валентин  Иванович | – заместитель Главы муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области по сельскому хозяйству, строительству, транспорту и экономике, **руководитель штаба** |
| Ширяева  Нина  Дмитриевна | начальник отдела архитектуры, строительства, транспорта и ЖКХ Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской, **заместитель руководителя штаба** |
| Барановская  Галина  Анатольевна | – специалист 1 категории по делам ГО и ЧС Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области, **секретарь штаба** |
| **Члены штаба:** | |
| Карнилова  Марина  Александровна  Колосова  Наталья  Леонидовна | - начальника отдела по образованию Администрации  - начальник финансового управления Администрации |
| Ястребова  Елена Викторовна | - и.о. начальника отдела Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области по организации и обеспечению исполнительно – распорядительных полномочий Темкинского сельского поселения Темкинского района Смоленской области |
| Хохолев  Михаил  Михайлович (по согласованию) | - начальник Темкинского РЭС |
| Олейник  Игорь  Петрович  (по согласованию) | - генеральный директор ООО «Коммунальщик» |
| Новаторова  Ирина  Владимировна  (по согласованию) | - главный врач ОГБУЗ «Темкинская ЦРБ» |
| Рыжова  Любовь  Витальевна  (по согласованию) | – председатель правления Темкинского РайПО |
| Лощаков  Виктор  Владимирович  (по согласованию) | – начальник Темкинского ЛТУ |
| Козлов  Александр  Дмитриевич  (по согласованию) | – начальник 45 ПСЧ ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» |
| Белов  Андрей  Валерьевич  (по согласованию) | - заместитель директора – начальник Темкинского филиала СОГБУ «Смолавтодор» |
| Терехин  Николай  Михайлович  (по согласованию) | - начальник пункта полиции по Темкинскому району межмуниципального отдела МВД РФ «Вяземский» |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

муниципального образования

«Темкинский район» Смоленской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. № \_\_\_

**План**

**противопаводковых мероприятий муниципального образования**

**«Темкинский район» Смоленской области на 2019 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Дата проведения | Исполнитель |
| **1. Мероприятия, проводимые в период подготовки к паводкоопасному периоду** | | | |
| 1. | Проведение заседания Комиссии  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации муниципального образования «Темкинский район» по вопросу «Организация подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодья, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных объектах» | до 20.02.2019 | Председатель КЧС и ОПБ |
| 2. | Осуществление контроля за организацией и проведением мероприятий по предотвращению случаев выхода людей на лед в период половодья с целью отдыха и рыбной ловли | постоянно | Председатель КЧС и ОПБ, Главы муниципальных образований сельских поселений Темкинского района |
| 3. | Проведение комплекса инженерных мероприятий по усилению водозащитных дамб, дорог, мостов и водопропускных труб в наиболее опасных местах. Принятие мер по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению, обеспечению надежности. | 01.03.2019г.  01.05. 2019 г | Главы муниципальных образований сельских поселений Темкинского района, руководители организаций и предприятий района |
| 4. | Создание необходимых запасов материальных и финансовых средств. | до 21.03.2019 | Главы муниципальных образований сельских поселений Темкинского района, руководители организаций и предприятий района |
| 5. | Осуществление постоянного контроля выполнения противопаводковых мероприятий. | постоянно | Районный штаб, Главы муниципальных образований сельских поселений Темкинского района, руководители организаций и предприятий района |
| 6. | Штабная тренировка с КЧС и ОПБ МО «Темкинский район» по теме: «Оперативное решение задач по предупреждению и ликвидации возможной ЧС, связанной с весенним половодьем 2019 года на территории МО «Темкинский район» Смоленской | 28.02.2019 | Председатель КЧС и ОПБ |
| 7. | Уточнение количества лиц пожилого возраста, инвалидов, больных, детей, в населенных пунктах, изолируемых в период паводка, планирование их заблаговременной эвакуации. | до 01.03. 2019 | Главы муниципальных образований сельских поселений Темкинского района |
| 8. | Информирование населения о развитии паводковой обстановки, проведения разъяснительной работы о действиях при угрозе и возникновении ЧС, связанных с весенним половодьем. | до21.03.2019 | Главы муниципальных образований сельских поселений Темкинского района, специалист ГО и ЧС |
| 9. | Проведение заседаний районного штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенне-летним половодьем 2019 года. | по мере необходимос-  ти | Председатель районного штаба |
| 10. | Создание запасов продовольствия, медикаментов, предметов первой необходимости для первоочередного жизнеобеспечения населения в районах изолируемых в период паводка. | до21.03.2019 | Главы муниципальных образований сельских поселений Темкинского района, руководители организаций и предприятий района |
| **2. Мероприятия, проводимые в период пропуска паводковых вод** | | | |
| 1. | Организация дежурства транспортных и плавательных средств, для обеспечения перевозок населения, через подтапливаемые участки территорий. Доведение до населения графиков работы переправ. | Март-апрель 2019г. | Районный штаб, Главы муниципальных образований сельских поселений Темкинского района, |
| 2. | Организация доставки лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи из населенных пунктов, изолируемых в период паводка, в лечебно-профилактические учреждения. | Март-апрель 2019г. | Районный штаб, Главы муниципальных образований сельских поселений Темкинского района |

|  |  |
| --- | --- |
| Отп. 1 экз. – в дело  Исп. Барановская Г.А.  тел. 2-14-89  27.02.2019 г.  Визы:  А.М. Муравьев  В.Н. Беляев | Разослать:  Волков В.И.  члены штаба,  поселения-3  Павлюченков Е.О.  ЕДДС |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |