**Анализ объемов финансирования и эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожно- уличной сети и дорожного хозяйства  на территории Медведевского сельского поселения Темкинского района Смоленской области»**

**за 2020** **год**

Муниципальная программа «Развитие дорожно- уличной сети и дорожного хозяйства  на территории Медведевского сельского поселения Темкинского района Смоленской области», утверждённая постановлением Администрации Медведевского сельского поселения Темкинского района Смоленской области от 20.12.2019 г. №97.

1. **Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы**

СРм = Мв / М, где

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мв - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий подпрограмм (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий подпрограмм | Общее количество показателей основных мероприятий подпрограмм | Степень реализации мероприятий муниципальной программы |
| Организация мероприятий, направленных на ремонт жилищного фонда Медведевского сельского поселения Темкинского района Смоленской области | 3 | 3 | 1 |

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

ССуз = Зф / Зп, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

Зп - плановые расходы местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Фактические расходы на реализацию подпрограммы, основного мероприятия, в руб. | Плановые расходы на реализацию подпрограммы, основного мероприятия в руб | Степень соответствия запланированному уровню затрат |
| Организация мероприятий, направленных на ремонт жилищного фонда Медведевского сельского поселения Темкинского района Смоленской области | 2408132,04 | 1612300,00 | 1,49 |
| Итого | 2408132,04 | 1612300,00 | 1,49 |

**3. Оценка эффективности использования средств муниципального бюджета**

Эис = СРм / ССуз, где

Эис - эффективность использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного и (или) областного, и (или) федерального областного и (или) федерального бюджетов;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Степень реализации муниципальной программы | Степень соответствия запланированному уровню затрат | Эффективность использования средств муниципального бюджета |
| Организация мероприятий, направленных на ремонт жилищного фонда Медведевского сельского поселения Темкинского района Смоленской области | 1 | 1,49 | 0,67 |
| **ИТОГО:** | 1 | 1,49 | 0,67 |

**Эффективность реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие дорожно- уличной сети и дорожного хозяйства  на территории Медведевского сельского поселения Темкинского района Смоленской области» в 2020 году **высокая**. (1+1,49+0,67 /3 =1,05)

Глава муниципального образования

Медведевского сельского поселения

Темкинского района смоленской области В.П.Потапов

Ведущий специалист Е.Ю. Трусова

**Пояснительная записка**

**по оценке** **эффективности реализации муниципальной программы «Развитие дорожно- уличной сети и дорожного хозяйства  на территории Медведевского сельского поселения Темкинского района Смоленской области»**

**за 2020** **год**

Муниципальная программа «Развитие дорожно- уличной сети и дорожного хозяйства  на территории Медведевского сельского поселения Темкинского района Смоленской области», утверждённая постановлением Администрации Медведевского сельского поселения Темкинского района Смоленской области от 20.12.2019 г. №97. Данная программа содержит 3 мероприятия. За 2020 год все мероприятия программы исполнены в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие дорожно- уличной сети и дорожного хозяйства  на территории Медведевского сельского поселения Темкинского района Смоленской области» в 2020 году **высокая**.

Глава муниципального образования

Медведевского сельского поселения

Темкинского района смоленской области В.П.Потапов

Ведущий специалист Е.Ю. Трусова