| ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ |
| --- |
| В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала: субъект Российской Федерации: Смоленская область, муниципальное образование: Темкинский район, № кадастрового квартала: 67:20:0330101, __________________________Батюшковское с.п., д. Занино____________________________ (Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой будут выполняться комплексные кадастровые работы) в целях исполнения муниципального контракта от «20» октября 2020г. № 24/20 в период с «20» октября 2020 г. по «01» марта 2021 г. будут выполняться комплексные кадастровые работы. Заказчиком комплексных кадастровых работ является: Администрация муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области. Адрес: Смоленская обл., Темкино с., Советская ул., 27 Адрес электронной почты: temkino@admin-smolensk.ru Номер контактного телефона: 8(48136)2-18-62 Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер: Фамилия, имя, отчество: Балыкина Ирина Сергеевна Адрес: 214004, Смоленская обл., г. Смоленск, пер. Ново-Чернушенский, д. 2, оф. 2 Адрес электронной почты: geomir-sm@yandex.ru Номер контактного телефона: +7 (4812) 30-07-88 Квалификационный аттестат: Идентификационный номер 67-11-0280, дата выдачи: 21.11.2011г. _ Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация СРО «ОПКД», номер в реестре 798. Наименование юридического лица, с которым заключен муниципальный контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры: ООО «ГеоМир». |
| ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ |
| Место выполнения работ | Время выполнения работ | Виды работ |
| Смоленская обл., Темкинский р-он, Батюшковское с.п., д. Занино | с 20.10.2020г. по 30.10.2020 г. | Подготовительный этап: - размещение извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работах; - формирование согласительной комиссии; - проведение геодезической съемки; - получение от правообладателей объектов недвижимости сведений об их адресах, копий документов на объекты недвижимости; - подготовка схемы разбивки земельных участков; - направление в орган регистрации прав заявления о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости, заявления об учете адреса правообладателя с приложением сведений об адресах и (или) адресах электронной почты. |
|  | с 02.11.2020г. по 27.11.2020 г. по будним дням с 11:00 до 14:00 | Этап 1: - обследование объектов недвижимости, определение местоположения объектов недвижимости; - определение координат характерных точек местоположения границ объектов недвижимости; - подготовка проектов карт-планов территории. |
|  | не позднее 27.01.2021г. | Этап 2: - заседание согласительной комиссии по рассмотрению представленных проектов карт-планов территорий, - подготовка в окончательной редакции карт-планов территории. |
|  | не позднее 01.03.2021г. | Этап 3: - направление заказчику комплексных кадастровых работ оформленных проектов картпланов территории в окончательной редакции, а также необходимых для их утверждения материалов заседаний согласительной комиссии. |

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221- ФЗ «О кадастровой деятельности» вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости. Указанные сведения и документы можно предоставить по адресу: Смоленская обл., Темкино с., Советская ул., 27; либо по адресу эл. почты: temkino@admin-smolensk.ru Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.