АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТЕМКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03.02.2026 №  35р                                                                                       с. Темкино

О мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего половодья и дождевых паводков 2026 года на территории муниципального образования «Темкинский муниципальный округ» Смоленской области

В соответствии   с Федеральными   Законами    Российской Федерации от 21.12.1994

№ 68-ФЗ «О защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера», в целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности населения и снижения возможного ущерба в период прохождения весеннего половодья на территории муниципального образования «Темкинский муниципальный округ» Смоленской области:

1.  Утвердить  прилагаемый План мероприятий по подготовке к паводкоопасному периоду и пропуску паводковых вод на территории муниципального     образования   «Темкинский муниципальный округ»   Смоленской     области        в 2026 году.

2. Рекомендовать руководителям сельхозпредприятий, расположенных на территории  муниципального образования «Темкинский муниципальный округ» Смоленской области в период прохождения паводковых вод принять меры по сохранению сельскохозяйственных животных, семян, кормов и животноводческих построек, обеспечить хозяйства необходимыми запасами горюче-смазочных материалов, а также предусмотреть комплекс мероприятий по недопущению попадания в реки и открытые водоемы отходов сельскохозяйственного производства.

3. Федоровой И.В, председателю комитета по работе с территориями Администрации муниципального     образования   «Темкинский муниципальный округ»   Смоленской     области, Ястребовой Е.В., председателю Темкинского территориального комитета  Администрации муниципального     образования   «Темкинский муниципальный округ»   Смоленской     области  на период прохождения паводковых вод:

- организовать выполнение плана мероприятий по подготовке к паводкоопасному периоду и пропуску паводковых вод на территории муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области в 2026 году;

2

- определить состав сил и средств, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением паводковых вод и их последствий;

- спланировать финансовые и материальные резервы для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем;

- усилить контроль за качеством питьевой воды в центральных системах водоснабжения;

- заблаговременно организовать доставку продуктов питания населению в населенные пункты, где в период паводка возможно нарушение транспортного сообщения;

- организовать контроль за водопропускной способностью, техническим состоянием и работами по своевременной очистке канав, кюветов, и водопропускных труб;

- организовать круглосуточное наблюдение за уровнем поверхностных вод  открытых водоемов и объемом их сброса.

4. В целях повышения оперативности реагирования, обеспечения координации деятельности сил и средств Темкинского  окружного звена Смоленской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по защите населения и территорий Темкинского муниципального округа, рекомендовать руководителям структурных подразделений Администрации муниципального образования «Темкинский муниципальный округ» Смоленской области, организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории муниципального образования «Темкинский муниципальный округ» Смоленской области информацию о возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением паводковых вод, в срочном порядке передавать в Единую дежурно - диспетчерскую службу муниципального образования «Темкинский муниципальный округ» Смоленской области по телефону 2-14-87.

5. Общее руководство по координации действий сил и средств Темкинского окружного звена Смоленской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по ликвидации последствий прохождения паводковых вод на территории муниципального образования «Темкинский муниципальный округ» Смоленской области возложить на Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Темкинский муниципальный округ» Смоленской области.

6. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Темкинский муниципальный округ» Смоленской области в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Темкинский муниципальный округ»

Смоленской области                                                                                А.Н. Васильев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением         Администрации

муниципального           образования

«Темкинский муниципальный округ»

Смоленской области

от 03.02.2026 №  35р

ПЛАН

мероприятий по подготовке к паводкоопасному периоду и пропуску паводковых вод на территории муниципального образования «Темкинский муниципальный округ» Смоленской области в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. Мероприятия, проводимые в период подготовки к паводкоопасному периоду |  |  |  |  |
| 1. | Проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Темкинский муниципальный округ» Смоленской области (далее - КЧС и ОПБ муниципального округа) по вопросу: «Организация подготовки муниципальный окружного звена ТП РСЧС к безопасному пропуску паводковых вод на территории муниципальный округа, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных объектах. | до 01.03.2026 |  | Председатель КЧС и ОПБ муниципального образования «Темкинский муниципальный округ» Смоленской области |
| 2. | Проведение штабной тренировки с муниципальный окружным звеном территориальной подсистемы РСЧС Смоленской области по теме: «Действия органов управления по управлению силами и средствами окружного звена РСЧС в чрезвычайных ситуациях вызванных весенним половодьем» | март |  | Председатель КЧС и ОПБ муниципального образования «Темкинский муниципальный округ» Смоленской области, специалист по гражданской обороне и защите населения в чрезвычайных ситуациях Администрации муниципального образования «Темкинский муниципальный округ» Смоленской области |
| 3. | Проверка территориальной системы оповещения муниципальный округа к выполнению задач по предназначению. Обеспечение готовности сил и средств, привлекаемых к оповещению и информированию населения о прохождении весеннего половодья. | до 06.03.2026 |  | ЕДДС, Администрации муниципального округа, специалист по гражданской обороне и защите населения в чрезвычайных ситуациях Администрации муниципального образования «Темкинский муниципальный округ» Смоленской области, Смоленский филиал ПАО «Ростелеком» (по согласованию) |
| 4. | Уточнение количества населения, проживающего в зонах возможного затопления (подтопления), в том числе детей, беременных, больных, пожилых и лиц с ограниченными возможностями, планирование их заблаговременной эвакуации | до 15.03.2026 |  | председатели территориальных комитетов Администрации Темкинского муниципального округа |
| 5. | Уточнение перечня объектов, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) | до 15.03.2026 |  | Администрация муниципального округа, заместитель Главы муниципального образования «Темкинский муниципальный округ» Смоленской области, председатели территориальных комитетов Администрации Темкинского муниципального округа |
| 6. | Проведение комплекса инженерных мероприятий по усилению водозащитных дамб, дорог, дорожного полотна, мостов и водопропускных труб в наиболее опасных местах и принятие мер по их очистке, ремонту и дополнительному укреплению | По планам организации территориальных комитетов |  | Заместитель Главы муниципального образования «Темкинский муниципальный округ» Смоленской области, председатели территориальных комитетов Администрации Темкинского муниципального округа Темкинский участок, Вяземского филиала СОГБУ «Смоленскавтодор» (по согласованию) |
| 7. | Организация комплекса мероприятий по защите объектов электроснабжения | до 01.03.2026 |  | Темкинский РЭС филиала ПАО «Россети Центр» - Смоленскэнерго» (по согласованию) |
| 8. | Пополнение запасов медикаментов ФАПов, и обеспечение готовности учреждений здравоохранения к оказанию квалифицированной медицинской помощи пострадавшим во время весеннего паводка | до 15.03. 2026 |  | Темкинская участковая больница ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» (по согласованию) |
| 9. | Уточнение паспортов территорий по разделам «Риски подтоплений», «Риски возникновения гидродинамических аварий» | до 01.03.2026 |  | ЕДДС муниципального образования «Темкинский муниципальный округ» Смоленской области |
| 10. | Организация мероприятий по предотвращению выхода людей на лед открытых водоемов с целью недопущения несчастных случаев в весенний период | паводковый период |  | специалист по гражданской обороне и защите населения в чрезвычайных ситуациях Администрации муниципального образования «Темкинский муниципальный округ» Смоленской области, территориальные комитеты Администрации Темкинского муниципального округа |
| 11. | Подготовка сил и средств для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах возможного затопления (подтопления), уточнение наличия: плавательных средств, автотранспорта повышенной проходимости, инженерной техники, автотранспорта для эвакуации населения | до 01.03.2026 |  | Администрация муниципального округа, Заместитель Главы муниципального образования «Темкинский муниципальный округ» Смоленской области, территориальные комитеты Администрации Темкинского муниципального округа |
| 2. Мероприятия, проводимые в период пропуска паводковых вод |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение готовности ЕДДС муниципального образования «Темкинский муниципальный округ» Смоленской области, сил и средств муниципальный окружного звена ТП РСЧС к оперативному реагированию на угрозу (возникновение) ЧС в паводковый период | В течение всего паводкоопасного периода | председатель КЧС и ОПБ муниципального образования «Темкинский муниципальный округ» Смоленской области, Заместитель Главы муниципального образования «Темкинский муниципальный округ» Смоленской области, территориальные комитеты Администрации Темкинского муниципального округа, организации и предприятия |  |
| 2. | Усиление контроля за качеством питьевой воды в период весеннего паводка 2026 года, принятие (при необходимости) дополнительных мер по ее очистке | В течение всего паводкоопасного периода | Администрация муниципального округа, Заместитель Главы муниципального образования «Темкинский муниципальный округ» Смоленской области, территориальные комитеты Администрации Темкинского муниципального округа, МУП «Темкино–Коммунальное хозяйство» |  |
| 3. | Информирование населения в средствах массовой информации о подготовке к прохождению половодья, рекомендуемых мероприятиях и развитии паводковой обстановки на территории муниципального округа | В течение всего паводкоопасного периода | Администрация муниципального округа, специалист по гражданской обороне и защите населения в чрезвычайных ситуациях Администрации муниципального образования «Темкинский муниципальный округ» Смоленской области |  |
| 4. | Организация сбора информации и контроля за уровнем поверхностных вод на водных объектах муниципальный округа | В течение всего паводкоопасного периода | ЕДДС, Заместитель Главы муниципального образования «Темкинский муниципальный округ» Смоленской области, территориальные комитеты Администрации Темкинского муниципального округа, Темкинский участок Вяземского филиала СОГБУ «Смоленскавтодор» (по согласованию), 45 ПСЧ |  |
| 5. | Обеспечение охраны общественного порядка в зонах возможного затопления (подтопления), местах размещения населения, эвакуируемого из зон возможного затопления (подтопления). обеспечение беспрепятственного проезда транспортных средств пожарной охраны и аварийно-спасательных служб при следовании в район ЧС (угрозы ЧС) | В течение всего паводкоопасного периода | Пункт полиции по Темкинскому району МО МВД России «Вяземский» (по согласованию) |  |