Утверждена

постановлением администрации

МО «Темкинский район» Смоленской области

От 27.02.2013г. №131

**Муниципальная целевая программа**

**«Устойчивое развитие сельских территорий**

**на 2014-2017 годы и на период до 2020 года**

с.Темкино

2013г.

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ**

**НА 2014-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | муниципальная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы  и на период до 2020 года» (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 года  № 2036-р и от 8 ноября 2012 г.№2071-р 2012 г. № 383 |
| Руководитель Программы  (муниципальный заказчик) | Администрация муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области |
| Основные     разработчики Программы | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и ЖКХ Администрации МО «Темкинский» район Смоленской области |
| Основные цели и задачи Программы и важнейшие целевые показатели | основные цели Программы:  создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;  активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения;  формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.  Основными задачами Программы являются:  удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;  повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры;  грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности;  поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий |
| Важнейшие целевые индикаторы Программы | ввод (приобретение)    3,9 тыс. кв. метров  жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе   1,2тыс. кв.метров для молодых семей и молодых специалистов;  ввод в действие учреждений культурно- досугового типа;  ввод в действие 34,8. км распределительных газовых сетей;  ввод в действие 24.8  . км локальных                                                         водопроводов;  . |
| Сроки и этапы  реализации Программы | 2014-2020 годы  I этап – 2014-2017 годы;  II этап – 2018-2020 годы. |
| Основные мероприятия Программы | -улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;  комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры:  - развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности;  - развитие газификации в сельской местности;  - развитие водоснабжения в сельской местности; |
| Ответственные за выполнение основных мероприятий Программы | Администрация МО «Темкинский район» Смоленской области, Администрации сельских поселений |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы составляет   207,5   млн. рублей, в том числе средства:  федерального бюджета (при условии выделения из федерального бюджета)- 59,3   млн. рублей;  областного бюджета  114,0    млн. рублей;  местных бюджетов (при условии принятия соответствующих решений органами местного самоуправления) 5,6     млн. рублей;  внебюджетных источников собственных средств граждан (при условии поступления средств из внебюджетных источников) 28,6  млн. рублей. |
| Система организации управления и контроля за исполнением Программы | руководитель Программы осуществляет общее руководство и контроль  за реализацией Программы.  Исполнители основных мероприятий Программы  представляют руководителю Программы информацию  о ходе выполнения Программы в виде ежемесячных отчетов. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | реализация Программы позволит:  улучшить жилищные условия более  70 семей сельских семей;  привлечь для проживания на селе                                         более 20 молодых семей и молодых специалистов, обеспечив их жильем;  повысить обеспеченность сельского населения питьевой водой  до 90 процентов;  улучшить демографическую ситуацию  на селе;  обеспечить агропромышленный комплекс квалифицированными кадрами;  повысить территориальную доступность объектов социальной сферы села;  активизировать участие сельского населения в культурных мероприятиях,  повысить гражданскую активность жителей села;  повысить общественную оценку сельскохозяйственного труда  и привлекательность сельского образа жизни. |

**I. Содержание проблемы и обоснование необходимости   
ее решения программными методами**

**Реализация федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» на территории муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области** оказало положительное влияние на изменения в социально-трудовой сфере села в части повышения уровня и качества жизни сельского населения, позитивных сдвигов в демографической ситуации и на рынке труда. Однако разрыв в уровне и качестве жизни в сельской местности в сравнении с городом по-прежнему остается ощутимым.

Наряду с достаточно низкой заработной платой в сельском хозяйстве  совокупное неблагополучие в состоянии сельской   
социально-территориальной составляющей общества тормозит создание надлежащих условий для здорового образа жизни, повышения позитивной активности, работоспособности и результативной деятельности, а в итоге – для укрепления престижности аграрного труда и сельского места жительства.

В муниципальном образовании «Темкинский район» Смоленской области проживает 5.7 тыс.чел.

Сельский жилищный фонд в районе (по состоянию на 1 января 2013 г.) составляет 218,7 тыс. кв. метров общей площади,   
из них    87,5   процентов приходится на частное домовладение. ***Протяженность водопроводных сетей в районе 102,5 км., в том числе****.  н****уждаются в замене более 50%  водопроводных сетей.***Основная часть сельского жилого фонда не имеет  коммунальных удобств: водопроводом оборудовано 30 процентов сельского жилого фонда,    
канализацией около 2 процентов, горячим водоснабжением около 15  
  процентов.

За последнее десятилетие число сельских клубов и Домов культуры сократилось. Слабо функционирует система обслуживания жителей периферийных сельских поселений передвижными средствами культуры.

Природный газ становится неотъемлемой частью деревенского быта, что важно как в экономическом, так и в социальном плане для будущего развития села. Проведенная в районе за последние годы работа по газификации сельских населенных пунктов позволила снять остроту этой жизненно важной проблемы. За период действия  целевой программы «Социальное развитие села на  2013 года»,  введено более  26,3 км  распределительных газовых сетей, начата реконструкция  сетей водопровода, протяженностью 15.3 км.

Большинство систем водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества   
воды или работает неэффективно. В результате большая часть сельского населения вынуждена пользоваться водой, не соответствующей санитарным нормам и стандартам.

Положительные тенденции в развитии индивидуального жилищного строительства, социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности еще недостаточны для преодоления разрыва   
в уровне и качестве жизни городского и сельского населения   
и нормализации демографической ситуации.

Продолжается тенденция сокращения трудовых кадров сельского хозяйства.

Сохранение деструктивных демографических процессов на селе   
на более длительный срок, а также преобладание в структуре сельского населения граждан пожилого возраста, распространение алкоголизма   
и других проявлений асоциального поведения ставят под угрозу формирование трудового потенциала, адекватного новым требованиям, пагубно отражаются на перспективах оздоровления и роста сельской экономики.

Исходя из задач социально-экономической политики страны   
на ближайший период и долгосрочную перспективу для преодоления критического положения в социальном развитии села необходимо проведение упреждающих мероприятий.

Одним из ключевых преимуществ настоящей Программы является использование при ее разработке положительного опыта применения программно-целевого метода при решении социальных проблем сельского развития в рамках реализации **федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года»**   За период   
реализации в рамках указанной программы введено около 3.0 тыс. кв. метров жилья, улучшили свои жилищные условия  35 семей, в том числе 22  семьи  молодые семей и молодые специалисты.

Таким образом, необходимость разработки и реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период   
до 2020 года» (далее – Программа) обусловлена:

а) социально-политической остротой проблемы, определяемым широким спектром выполняемых селом функций;

б) межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов законодательной   
и исполнительной власти на республиканском уровне, органов местного самоуправления.

Особенностью существующей системы расселения в сельской местности является удаленность сельских населенных пунктов   
от районных центров, которая предопределяет их автономное жизнеобеспечение и необходимость применения комплексного подхода к развитию сельских поселений.

В основе необходимости комплексного подхода к проблеме сельского обустройства лежит принцип дифференциации решения   
с учетом типа сельского поселения, количества и возрастной структуры проживающего в нем населения, наличия транспортной инфраструктуры, что в совокупности предопределяет различный набор объектов социальной сферы, как по мощности, так и по функциональной направленности.

**II. Основные цели, задачи, сроки и этапы    
реализации Программы**

Программа разработана для достижения следующих целей:

создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения селом его производственной и других общенациональных функций;

повышение уровня и качества жизни сельского населения, преодоление существенных социально-экономических различий между городом и селом.

Основными задачами Программы являются:

удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;

повышение уровня социально-инженерного обустройства села;

поощрение и популяризация достижений в сфере сельского развития.

ввод и приобретение 3,9 тыс. кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 1,2 тыс. кв. метров жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе;

строительство сельского дома культуры в д.Бекрено,

повышение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой до 90процентов;

Срок реализации Программы 2014 - 2020 годы. Реализация настоящей Программы с учетом ресурсных возможностей обеспечения программных мероприятий будет осуществляться в два этапа.

На I этапе (2014 - 2017 годы) предусматривается расширение состава направлений и форм государственной поддержки, увеличение ее объемов. Это обеспечит повышение уровня занятости и доходов сельского населения, улучшение жилищных и других условий жизни.

На II этапе (2018 - 2020 годы) предполагается рост ресурсного обеспечения развития сельских территорий на базе укрепления аграрного сектора, диверсификации и развития всей сельской экономики, повышения налогооблагаемой базы сельского развития   
и финансовых основ местного самоуправления, общего экономического роста и усиления государственной поддержки села в рамках реализации настоящей Программы.

**III. Система программных мероприятий**

Мероприятия по устойчивому развитию сельских территорий сгруппированы по следующим направлениям:

   1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих   
           в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых  
                                                     специалистов

         Расширение доступности улучшения жилищных условий граждан   
с невысокими личными доходами, постоянно проживающих   
в сельской местности и работающих в отраслях агропромышленного комплекса, осуществляется за счет консолидации средств федерального бюджета, областного    а также привлечения внебюджетных источников финансирования (в том числе собственных и заемных средств граждан).

Социальные выплаты гражданам - участникам мероприятий, молодым семьям и молодым специалистам предусматривается предоставлять в размере не более 70 процентов  расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья. Финансирование оставшейся части стоимости строительства (приобретения) жилья осуществляется за счет собственных (заемных) средств граждан, молодых семей и молодых специалистов.

     2. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры   
                                              в сельской местности

         Мероприятия по развитию в сельской местности социальной   
и инженерной инфраструктуры предлагается осуществлять   
по следующим направлениям:

-развитие культурно-досуговой деятельности сельского населения.  В рамках реализации данного направления финансируется строительство  учреждения культурно-досугового типа.  Это позволит расширить культурно-досуговую деятельность в сельских поселениях;

   -обеспечение сельского населения питьевой водой.

В рамках данного направления финансируется строительство   
в сельской местности локальных водопроводов.

Развитие направления по улучшению состояния водоснабжения населенных пунктов в сельской местности вызвано необходимостью улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки и уровня жизни сельского населения. Реализация направления позволит повысить обеспеченность сельского населения питьевой водой до 90 процентов.

**IV. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование Программы осуществляется по принципу софинансирования за счет консолидации средств бюджетов различных уровней и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы на период   
с 2014 по 2020 год составит   207,5  млн. рублей, в том числе:

2014 год –     31,0 млн. рублей

2015 год –     38,5 млн. рублей

2016 год –     27,6 млн. рублей

2017 год –     36,0 млн. рублей

2018 год –     21,9 млн. рублей

2019 год –     24,0 млн. рублей

2020 год –     28,5 млн. рублей

из них:

федеральный бюджет (при условии выделения средств   
из федерального бюджета)   -  59,3  млн. рублей , в том числе:

2014 год – 9,3 млн. рублей

2015 год – 11,2 млн. рублей

2016 год – 7,2 млн. рублей

2017 год – 10,8 млн. рублей

2018 год – 5,9 млн. рублей

2019 год – 6,4 млн. рублей

2020 год – 8,5 млн. рублей;

Областной бюджет 114,0   млн. рублей, в том числе:

2014 год –    16,65   млн. рублей

2015 год –    21,8   млн. рублей

2016 год –    15,5  млн. рублей

2017 год –    19,9  млн. рублей

2018 год –    11,3  млн. рублей

2019 год –    13,2  млн. рублей

2020 год –    15,4  млн. рублей;

бюджеты муниципальных образований (при условии выделения средств из бюджетов муниципальных образований) — 5,6 млн. рублей, в том числе:

2014 год –    0,85  млн. рублей

2015 год –    1,3  млн. рублей

2016 год –    0,7  млн. рублей

2017 год –    1,1  млн. рублей

2018 год –    0,5  млн. рублей

2019 год –    0,6  млн. рублей

2020 год –    0,8  млн. рублей;

внебюджетные источники собственные средства граждан (при условии поступления средств из внебюджетных источников) – 28,6 млн. рублей, в том числе:

2014 год –   4,2 млн. рублей

2015 год –   4,20 млн. рублей

2016 год –   4,2 млн. рублей

2017 год –   4,2 млн. рублей

2018 год –   4,2 млн. рублей

2019 год –   3,8 млн. рублей

2020 год –   3,8 млн. рублей

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования Программы, относятся личные  средства граждан.

Реализация программных мероприятий будет осуществляться за счет средств бюджета МО «Темкинский район» Смоленской области , который устанавливается при формировании бюджета на очередной финансовый год, при поддержке по основным статьям финансирования консолидированного федерального бюджета, областного бюджета

Привлечение внебюджетных источников к финансированию мероприятий Программы осуществляется по принципу социального партнерства.

Объемы и источники финансирования Программы представлены  
в приложении № 2 к Программе, объемы и источники поэтапного финансирования программных мероприятий - в приложении № 3   
к Программе.

**V. Механизм реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется администрацией МО «Темкинский район» Смоленской области , Администрациями сельских поселений.

Исполнители Программы несут ответственность за реализацию мероприятий Программы, их конечные результаты, рациональное использование выделяемых финансовых средств.

**VI. Оценка эффективности  реализации Программы**

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться с использованием показателей выполнения Программы, мониторинг   
и оценка степени, достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения Программы и выбрать правильное управленческое решение.

В результате реализации настоящей Программы будут сформированы необходимые условия для устойчивого развития сельских территорий: на основе стимулирования развития несельскохозяйственных форм занятости произойдет улучшение инвестиционного климата, будет создана экономическая основа для расширения налогооблагаемой базы экономики сельских территорий и повышения доходов сельского населения, улучшится структура занятости и расширится рынок труда на селе.

В результате интенсивного развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, использования инструментов повышения доступности улучшения жилищных условий, произойдут коренные изменения в качестве жизни сельского населения, повышении престижности сельскохозяйственного труда и проживания в сельской местности.

По прогнозным оценкам, в сельских поселениях к 2020 году будет создана минимально необходимая среда жизнедеятельности. Сельские граждане приблизятся к городским по уровню обеспеченности услугами в области охраны здоровья, образования, культуры, жилищной сферы, инженерного обустройства:

- более 50 сельских семей и более 20молодых семей и молодых специалистов на селе улучшат жилищные условия, при этом повысится уровень коммунальных услуг;

- обеспеченность сельского населения водой питьевого качества возрастет до 90 процентов;

- повысится гражданская активность сельского населения.

В области кадрового обеспечения сельскохозяйственного   
производства будет создана минимально необходимая база   
для преодоления негативных тенденций в этой сфере, привлечения   
и закрепления в сельском хозяйстве профессионально подготовленной   
молодежи, адаптированной к требованиям рыночной экономики, формирования в отрасли стабильного, высококвалифицированного   
кадрового потенциала, способного к освоению высокоэффективных технологий.

Экономический эффект реализации Программы состоит   
в увеличении производительности сельскохозяйственного труда   
на основе:

- повышения качества трудового потенциала отрасли в результате создания благоприятных жилищных   
и рекреационных условий, увеличения свободного времени для отдыха   
и восстановления способности к труду;

Реализация мероприятий настоящей Программы будет способствовать созданию фундаментальной основы повышения престижности проживания в сельской местности.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | к муниципальной  целевой программе | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | «Устойчивое развитие сельских территорий    на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» | | |  |
|  | **С И С Т Е М А**  **программных мероприятий**    (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Наименование мероприятия | | | | | | Объем финансирова-ния мероприятия - всего | | Ответственный исполнитель | | | Срок исполнения | Ожидаемые  результаты |  |
|  |
|  |
|  |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 |  |
|  | **1. Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности**  **в том числе молодых семей и молодых специалистов** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Всего:**  Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности          в том числе: молодых семей и молодых специалистов на селе     всего | | | | | | **95,4**    9,5  9,5  9,5  9,5  9,5  9,5  9,5        **28,9**    4,5  4,5  4,5  4,5  4,5  3,2  3,2 | | Администрации муниципальных образований сельских поселений | | | 2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год            2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год  2020 год      012 г | улучшение жилищных условий жителей сельской местности,  обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов |  |
| **2. Мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности сельского населения** | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1      2.2 | ВСЕГО    Строительство сельского **дома культуры д.Бекрено**    **Реконструкция сельского дома культуры в д.Власово** | | | | | | 23    8,0  7,0      **8,0** | | Администрация Батюшковского сельского поселения    Администрация Медведевского сельского поселения | | | 2014, 2015год      2015г      201202225012 | активизация  культурной деятельности на селе, повышение уровня обеспеченности учреждениями клубного типа в сельской местности, улучшение культурного обслуживания жителей отдаленных сел |  |
| **3. Мероприятия обеспечение сельского населения питьевой водой** | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 |  |
| 3.1      3.2            3.3              3.4          3.5          3.6              3.7            3.8      3.9              3.10                3.11 | ВСЕГО   Реконструкция существующих сетей водопровода в д.Горки    Реконструкция существующих сетей водопровода и водозаборных сооружений д.Булгаково (проектные работы)    Реконструкция существующих сетей водопровода и водозаборных сооружений д.Булгаково (строительные работы работы)    Водозаборные сооружения в д.Павловское (проектные работы)    Строительство водозаборных сооружений в д.Павловское        Реконструкция существующих сетей водопровода и водозаборных сооружений д.Нарытка(проектные работы    Реконструкция существующих сетей водопровода и водозаборных сооружений д.Нарытка(строительные  работы    Водозаборные сооружения в д.Бекрено (проектные работы)     Строительство водозаборных сооружений в д.Бекрено            Реконструкция существующих сетей водопровода и водозаборных сооружений д.Федотково(проектные  работы      Реконструкция существующих сетей водопровода и водозаборных сооружений д.Федотково(строительные работы | | | | | | 54,0    5,5  4,4      1,2              5,0  5,0        1,2          4,5            1,2              4,5  4,8          1,0      4,5              1,2                4,5  5,5 | | Администрация Долматовского сельского поселения    Администрация Павловского сельского поселения                      Администрация Павловского сельского поселения      Администрация Павловского сельского поселения              Администрация Аносовского сельского поселения        Администрация Аносовского сельского поселения          Администрация Батюшковского сельского поселения    Администрация Батюшковского сельского поселения        Администрация Медведевского сельского поселения              Администрация Медведевского сельского поселения | | | 2014 -  2015 год      2015 год              2016год  2017год        2016 год        2017год                  2018 год          2019 год  2020год          2019год        2020год            2016год                2017год  2018год | ввод в действие локальных водопроводов, повышение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Мероприятия развитие газификации  в сельской местности** | | | | | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 4.1          4.2          4,3             4.4            4.5.          4.6.            4.7                    4.8              4.9          4.10            4.11            4.12                    4.13                4.14.            4.15.            4.16              4.17                  4.18              4.19 | **ВСЕГО**  Внутрипоселковый  газопровод   низкого давления в д.Бекрино      Внутрипоселковый  газопровод   низкого давления  в  д.Васильевское    Внутрипоселковый  газопровод   низкого давления  в  д.Темкино    Внутрипоселковый  газопровод   низкого давления  в    д.Базулино      Внутрипоселковый  газопровод   низкого давления  в    д Федотково  ( проектные работы)    Внутрипоселковый  газопровод   низкого давления  в    д Федотково  ( проектные работы)    Внутрипоселковый  газопровод   низкого давления  в    д Павловское   (проектные работы)            Внутрипоселковый  газопровод   низкого давления  в    д Павловское   (строительные работы    Внутрипоселковый  газопровод   низкого давления  в    д Кордюково      Внутрипоселковый  газопровод   низкого давления  в    д Петровки   (проектные работыработы)    Внутрипоселковый  газопровод   низкого давления  в    д Петровки   (строительные работыработы)    Внутрипоселковый  газопровод   низкого давления  в    д Силинки  (проектные работыработы)              Внутрипоселковый  газопровод   низкого давления  в    д Силинки  (строительные работы)        Внутрипоселковый  газопровод   низкого давления  в    д Станино (проектные работы)    Внутрипоселковый  газопровод   низкого давления  в    д Станино (строительные работы    Внутрипоселковый  газопровод   низкого давления  в    д Шатеша    (проектные работы)    Внутрипоселковый  газопровод   низкого давления  в    д Шатеша ( строительные работы)            Внутрипоселковый  газопровод   низкого давления  в    д Воробьево    (проектные работы)    Внутрипоселковый  газопровод   низкого давления  в    д Воробьево    (строительные  работы ) | **35,1**      2,5          3,9          3,5          2,5            0,6            3,5              0,6                2,5              2,5              0,6            2,5          0,6                  1,5                      0,6          1,5            0,6              2,0                0,6            2,5 | Администрация Батюшковского сельского поселения      Администрация Васильевского сельского поселения        Администрация Павловского сельского поселения        Администрация Кикинского сельского поселения        Администрация Медведевского сельского поселения          Администрация Медведевского сельского поселения          Администрация Павловского сельского поселения              Администрация Павловского сельского поселения            Администрация Павловского сельского поселения            Администрация Павловского сельского поселения        Администрация Павловского сельского поселения          Администрация Васильевского сельского поселения              Администрация Васильевского сельского поселения                Администрация Васильевского сельского поселения      Администрация Васильевского сельского поселения        Администрация Батюшковского сельского поселения          Администрация Батюшковского сельского поселения            Администрация Аносовского сельского поселения           Администрация Аносовского сельского поселения | 2016 год            2015год.          2014год.          2016год.            2016год.              2017год            2018год.                2019год.              2017год                2019од        2020г.              2018год                  2019год                  2019 год            2020год            2016год                2017год          2019год              2020год | ввод в действие сетей распределительного газопровода, предполагает повышение уровня снабжения природным газом сельского населения и создание комфортных условий труда и быта |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2                                                                                                                                  к муниципальной целевой программе                                                                                                                                «Устойчивое развитие сельских территорий                                                                                                                                на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» | | | | | | | | |
| **ОБЪЕМЫ И  ИСТОЧНИКИ**  **финансирования муниципальной  целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий  на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»**                                                                                                                                                                                          (млн. рублей) | | | | | | | | |
| Источники и направления финансирования | Общий объем финансиро-вания Программы | В том числе по годам | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего | 207,5 | 31 | 38,5 | 27,6 | 36 | 21,9 | 24 | 28,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет\* | 59,3 | 9,3 | 11,2 | 7,2 | 10,8 | 5,9 | 6,4 | 8,5 |
| Областной бюджет\*\* | 114,0 | 16,65 | 21,8 | 15,5 | 19,9 | 11,3 | 13,2 | 15,4 |
| Бюджет муниципального образования\*\*\* | 5,6 | 0,85 | 1,3 | 0,7 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
| внебюджетные источники (собственные средства граждан)\*\*\*\* | 28,6 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 3,8 | 3,8 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| \* | Подлежат ежегодному уточнению после утверждения федерального бюджета на очередной финансовый год. |
| \*\* | Подлежат ежегодному уточнению при формировании областного бюджета на очередной финансовый год исходя из его возможностей и уровня инфляции. |
| \*\*\* | При условии принятия соответствующих решений органами местного самоуправления. |
| \*\*\*\* | При условии поступления средств из внебюджетных источников. (собственных средств граждан) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3          к муниципальной целевой программе                                                                                                                                                           «Устойчивое развитие сельских территорий                                                                                                                                                          на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»    **ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ**  **поэтапного финансирования программных мероприятий**    (млн. рублей) | | | | | |
|  | Наименование мероприятия,  этапы его реализации | Объем финансирования – всего | В том числе | | | |
| федеральный бюджет\* | Областной бюджет | муниципальные бюджеты\*\*\* | внебюджетные источники\*\*\*\*  (собственные средства) |
|  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Итого по всем мероприятиям | 207,5 | 59,3 | 114,0 | 5,6 | 28,6 |
|  | 2014 год | 31,0 | 9,3 | 16,65 | 0,85 | 4,2 |
|  | 2015 год | 38,5 | 11,2 | 21,8 | 1,3 | 4,2 |
|  | 2016 год | 27,6 | 7,2 | 15,5 | 0,7 | 4,2 |
|  | 2017 год | 36 | 10,8 | 19,9 | 1,1 | 4,2 |
|  | 2018 год | 21,9 | 5,9 | 11,3 | 0,5 | 4,2 |
|  | 2019 год | 24,0 | 6,4 | 13,2 | 0,6 | 3,8 |
|  | 2020 год | 28,5 | 8,5 | 15,4 | 0,8 | 3,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,  в том числе молодых семей и молодых специалистов | **95,4** | **28,6** | **38,2** | **0** | **28,6** |
|  | 2014 год | 9,5 | 2,85 | 3,8 |  | 2,85 |
|  | 2015 год | 9,5 | 2,85 | 3,8 |  | 2,85 |
|  | 2016 год | 9,5 | 2,85 | 3,8 |  | 2,85 |
|  | 2017 год | 9,5 | 2,85 | 3,8 |  | 2,85 |
|  | 2018 год | 9,5 | 2,85 | 3,8 |  | 2,85 |
|  | 2019 год | 9,5 | 2,85 | 3,8 |  | 2,85 |
|  | 2020 год | 9,5 | 2,85 | 3,8 |  | 2,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | **28,9** | **8,67** | **11,56** | **2,38** | **8,67** |
|  | 2014 год | 4,5 | 1,35 | 1,8 |  | 1,35 |
|  | 2015 год | 4,5 | 1,35 | 1,8 |  | 1,35 |
|  | 2016 год | 4,5 | 1,35 | 1,8 |  | 1,35 |
|  | 2017 год | 4,5 | 1,35 | 1,8 |  | 1,35 |
|  | 2018 год | 4,5 | 1,35 | 1,8 |  | 1,35 |
|  | 2019 год | 3,2 | 0,96 | 1,28 |  | 0,96 |
|  | 2020 год | 3,2 | 0,96 | 1,28 |  | 0,96 |
| 2 | Развитие культурно-досуговой деятельности сельского населения | **23** | **6,9** | **14,9** | **1,2** |  |
|  | 2014год | 8,0 | 2,4 | 5,2 | 0,4 |  |
|  | 2015 год | 15,00 | 4,5 | 9,7 | 0,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечение сельского населения питьевой водой | **54** | **14,5** | **36,81** | **2,69** |  |
|  | 2014 год | 5,5 | 1,65 | 3,15 | 0,7 |  |
|  | 2015 год | 5,6 | 1,32 | 3,58 | 0,2 |  |
|  | 2016 год | 7,4 | 1,5 | 5,45 | 0,45 |  |
|  | 2017 год | 14,0 | 4,2 | 9,1 | 0,7 |  |
|  | 2018 год | 6,7 | 1,7 | 4,6 | 0,4 |  |
|  | 2019год | 5,5 | 1,35 | 3,75 | 0,4 |  |
|  | 2020год | 9,3 | 2,8 | 6,0 | 0,5 |  |
| 4, | Развитие газификации в сельской местностим | 35,1 | 9,3 | 24,09 | 1,71 |  |
|  | 2014 год | 3,5 | 1,1 | 2,2 | 0,2 |  |
|  | 2015 год | 3,9 | 1,2 | 2,5 | 0,2 |  |
|  | 2016 год | 6,2 | 1,5 | 4,3 | 0,4 |  |
|  | 2017 год | 8,0 | 2,4 | 5,2 | 0,4 |  |
|  | 2018 год | 1,2 | 0 | 1,1 | 0,1 |  |
|  | 2019год | 5,8 | 1,2 | 4,3 | 0,3 |  |
|  | 2020год | 6,5 | 2,0 | 4,2 | 0,3 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| \* | Подлежат ежегодному уточнению после утверждения федерального бюджета на очередной финансовый год. |
| \*\* | Подлежат ежегодному уточнению при формировании республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год исходя из его возможностей и уровня инфляции. |
| \*\*\* | При условии принятия соответствующих решений органами местного самоуправления. |
| \*\*\*\* | При условии поступления средств из внебюджетных источников. |