Анализ объемов финансирования и эффективность реализации мероприятий муниципальной программы

**«Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области на 2018-2020 годы» за 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименованиемероприятия программы, краткое описа­ние**  | источник финансирования | **Финансирование про­граммного мероприятия за 2018\_год, тыс. руб.**  | показатель эффективности |
| **за отчетный год** | **отклонение**  |
|  **план (всего)** |  **факт (всего)** |  **тыс.руб -/+**  | **%** |
|  **1**  |  **2**  |  **3**  | **4**  | **5**  | **6**  | **7**  | 8 |
|  | **Создание условий для Обеспечения транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом внутри муниципальном сообщении на территории Темкинского района Смоленской области** |  | 1300,0 | 1300,0 | 0 | 100 | 100 |
|   |  **Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения** |  | 13357,0 | 9739,632 | -3617,368 | 72,9 | 72,9 |
|  |  **Итого по программе** |  |  4657,00 | 11039,632 | -3617,367 | 86,45 | 86,45 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  4657,00 | 11039,632 | -3617,367 | 86,45 | 86,45 |

 **Начальник отдела ар-ры, строительства, транспорта и ЖКХ Н.Д.Ширяева**

 **Согласовано: Начальник Финансового управления Н.Л.Колосова**

 **Начальник отдела экономики,**

 **имущественных и земельных отношений А.Н.Ручкина**