Анализ объемов финансирования и эффективность реализации мероприятий муниципальной программы

**«Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области на 2018-2020 годы» за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия программы, краткое описа­ние** | источник  финансирования | **Финансирование про­граммного мероприятия за 2018\_год, тыс. руб.** | | | | показатель эффективности |
| **за отчетный год** | | **отклонение** | |
| **план  (всего)** | **факт  (всего)** | **тыс.руб -/+** | **%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | 8 |
|  | **Создание условий для Обеспечения транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом внутри муниципальном сообщении на территории Темкинского района Смоленской области** |  | 1300,0 | 1300,0 | 0 | 100 | 100 |
|  | **Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения** |  | 13357,0 | 9739,632 | -3617,368 | 72,9 | 72,9 |
|  | **Итого по программе** |  | 4657,00 | 11039,632 | -3617,367 | 86,45 | 86,45 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 4657,00 | 11039,632 | -3617,367 | 86,45 | 86,45 |

**Начальник отдела ар-ры, строительства, транспорта и ЖКХ Н.Д.Ширяева**

**Согласовано: Начальник Финансового управления Н.Л.Колосова**

**Начальник отдела экономики,**

**имущественных и земельных отношений А.Н.Ручкина**