**Анализ объемов финансирования и эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Информатизация Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области на 2015-2017 годы» от 29.12.2014 года №671/1 за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | Показатель эффективности |
| Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| тыс. руб., +/- | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Техническое обслуживание принтеров и копировальных устройств, ремонт оборудования | Бюджет муниципального образования | 33,6 | 33,2 | - 0,4 | - 2,0 | 98,0 |
| 2. | Приобретение лицензионного программного обеспечения | Бюджет муниципального образования | 156,1 | 156,1 | 0 | 0 | 100 |
| 3. | Приобретение оборудования | Бюджет муниципального образования | 81,1 | 81,1 | 0 | 0 | 100 |
| 4. | Хозяйственные расходы, приобретение комплектующих для ПК | Бюджет муниципального образования | 97,7 | 97,7 | 0 | 0 | 100 |
| Итого по Программе | |  | 368,5 | 368,1 | - 0,4 | - 0,1 | 99,9 |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (ФБ) | |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет (ОБ) | |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО (МБ) | |  | 368,5 | 368,1 | - 0,4 | - 0,1 | 99,9 |
| привлеченные средства | |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: | |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы | |  |  |  |  |  |  |

**СОГЛАСОВАНО:**

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник финансового управления | Н.Л. Колосова |
| Начальник отдела экономики, имущественных  и земельных отношений | А.Н. Ручкина |

**Пояснительная записка**

**к муниципальной программе «Информатизация Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области на 2015 – 2017 годы» за 2016 год**

Основной целью Программы является содействие проведению административной реформы, совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Темкинский район» Смоленской области, повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг для населения и учреждений, а также открытости органов власти на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий, повышение качества жизни населения муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области за счет широкомасштабного использования ИКТ в социальной сфере, а также в повседневной жизни. Ожидаемые результаты Программы: обеспечение персональными компьютерами всех сотрудников Администрации, включение в единую систему электронного документооборота с использованием электронной цифровой подписи всех структурных подразделений Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области, бесперебойная работа электронной вычислительной техники Администрации.

В 2016 году из бюджета муниципального образования фактически использовано 368,1 тыс. рублей на техническое обслуживание компьютерной техники, принтеров и копировальных устройств, приобретение лицензионного программного обеспечения, приобретение оборудования, хозяйственные расходы, приобретение комплектующих для компьютеров.