**Анализ объемов финансирования и эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Информатизация Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области на 2018-2020 годы» от 25.12.2017 года №560 за 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Показатель эффективности |
| Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| тыс. руб., +/- | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Техническое обслуживание принтеров и копировальных устройств, ремонт оборудования | Бюджет муниципального образования | 44,7 | 44,7 | 0 | 0 | 100 |
| 2. | Приобретение лицензионного программного обеспечения  | Бюджет муниципального образования | 151,3 | 151,3 | 0 | 0 | 100 |
| 3. | Приобретение оборудования  | Бюджет муниципального образования | 34,9 | 34,9 | 0 | 0 | 100 |
| 4. | Хозяйственные расходы, приобретение комплектующих для ПК  | Бюджет муниципального образования | 104,1 | 104,1 | 0 | 0 | 100 |
| Итого по Программе |  | 335,0 | 335,0 | 0 | 0 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (ФБ) |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО (МБ) |  | 335,0 | 335,0 | 0 | 0 | 100 |
| привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |

**СОГЛАСОВАНО:**

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник финансового управления | Н.Л. Колосова |
| Начальник отдела экономики, имущественных и земельных отношений | А.Н. Ручкина |

**Пояснительная записка**

**к муниципальной программе «Информатизация Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области на 2018 – 2020 годы» за 2018 год**

Основной целью Программы является содействие проведению административной реформы, совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании «Темкинский район» Смоленской области, повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг для населения и учреждений, а также открытости органов власти на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий, повышение качества жизни населения муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области за счет широкомасштабного использования ИКТ в социальной сфере, а также в повседневной жизни. Ожидаемые результаты Программы: обеспечение персональными компьютерами всех сотрудников Администрации, включение в единую систему электронного документооборота с использованием электронной цифровой подписи всех структурных подразделений Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области, бесперебойная работа электронной вычислительной техники Администрации.

В 2018 году из бюджета муниципального образования фактически использовано 335,0 тыс. рублей на техническое обслуживание компьютерной техники, принтеров и копировальных устройств, приобретение лицензионного программного обеспечения, приобретение оборудования, хозяйственные расходы, приобретение комплектующих для компьютеров.