Анализ объемов финансирования и эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожно- уличной сети и дородного хозяйства на территории муниципального образования Темкинского сельского поселения Темкинского района Смоленской области на 2015-2019 годы»

| № п/п | Наименование | Источник финансирования | Объем финансирования тыс. руб. | Показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задачи мероприятия |  | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | +/- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задачи |
| 1 | Реконструкция дорожно-уличной сети | местный бюджет | 6381,4 | 4612,4 | 1769 | 27,8 | 72,2 |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет (ФБ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО (МБ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |

Пояснительная записка

Об исполнении муниципальной программы ««Развитие дорожно- уличной сети и дородного хозяйства на территории муниципального образования Темкинского сельского поселения Темкинского района Смоленской области                                            на 2015-2019 годы»

Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области № 654 от 24.12.2014г.

Основной задачей муниципальной программы является внедрение передовых технологий при проведении ремонта и капитального ремонта дорог,
эффективное использование техники при производстве работ, приобретение спецтехники для поддержания дорог в надлежащем состоянии,
 выполнение   установленных   заданий   по   содержанию,  ремонту, реконструкции дорожно-уличной сети.

Перечень программных мероприятий включает в себя реконструкцию дорожно-уличной сети Темкинского сельского поселения Темкинского района Смоленской области.

Исполнение настоящей Программы обеспечит выполнение мероприятий по ремонту дорог. За весь период реализации Программы планируется провести ремонт и строительство всей дорожно-уличной сети с.Темкино. Будет выполнен план развития инфраструктуры строительства новых дорог,   а также перевод из грунтового дорожного покрытия в песчано-гравийное и дорожного покрытия из песчано-гравийной в асфальтобетонную поверхность.

Общий объем финансирования программы составляет 38062,9   тыс. рублей. На 2017 год были предусмотрены средства в сумме 9734,5 тыс. рублей. Освоено 9045,4 тыс. рублей.