УТВЕРЖДЕНА

постановлением   Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской

от  23.01.2019  №  24

муниципальная   программа «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства   муниципального образования

«Темкинский район» Смоленской области»

на период 2019-2021 годы (далее – Программа)

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области» на период 2019-2021 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». - Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Смоленской области» областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 20.11.2013 № 928, - Подпрограмма «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Смоленской области» на 2014-2020 годы областной государственной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области» на 2014 – 2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Смоленской области от 20.11.2013 № 929; |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области |
| Координатор Программы | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и ЖКХ Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области |
| Разработчик Программы | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и ЖКХ Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и ЖКХ Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области, сельские поселения |
| Цель Программы | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области, развитие системы газоснабжения Темкинского района путем обеспечения устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений для обеспечения потребностей жилищного, социально-культурного и промышленного строительства. |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: 1) строительство и модернизация систем водоснабжения и водоотведения; 2) строительство систем газоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства. |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | -количество аварий на 1 км сетей коммунальной инфраструктуры: -количество модернизированных, построенных и реконструируемых объектов теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения введенных в эксплуатацию; -количество газифицированных домовладений сетевым природным газом; -уровень газификации Темкинского района сетевым природным газом. |
| Сроки реализации Программы | 2019-2021 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования программы составляет 8888,4 тыс. руб. в т.ч.по годам 2019г -3750, тыс.руб 2020г. - 3230,0 тыс.руб. 2021г. - 1908,4тыс..руб. |
| Основные мероприятия Программы | Строительство новых сетей коммунальной инфраструктуры в районах перспективной застройки и существующей застройки; модернизация сетей водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Практическая реализация основных мероприятий Программы позволит обеспечить: 1) перспективную потребность зон застройки в инженерно-технических сооружениях; 2) увеличение пропускной способности и сроков эксплуатации сетей, 3) снижение издержек, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг; 4) снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 5) экономию энергетических и иных ресурсов; 6) улучшение экологической ситуации в районе; 7) количество газифицированных домовладений сетевым природным газом; |

Раздел I  Характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная  программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,  подпрограммой  «Устойчивое развитие сельских территорий Смоленской области» областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 20.11.2013 № 928, подпрограммой «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Смоленской области» на 2014-2020 годы областной государственной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области» на 2014 – 2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Смоленской области от  20.11.2013  №  929;

Разработка Программы обусловлена необходимостью определения долгосрочных стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры в сельских поселениях, формирования новых механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций в целях  определения новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений.

Основными проблемами в сфере жилищного строительства на территории сельских поселений являются отсутствие земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой, механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и модернизацию коммунальной инфраструктуры, а также непрозрачные и обременительные для застройщика условия присоединения к системам коммунальной инфраструктуры.

В настоящее время не урегулированы в полном объеме вопросы взимания платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения либо компенсации затрат организаций коммунального комплекса на строительство (модернизацию) сетей для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства.

Решение данных проблем необходимо для обеспечения высоких темпов жилищного строительства, удовлетворения спроса населения  в сельских поселениях на жилье, стабилизации цен на рынке жилья.

Программа разработана с учетом планируемого в 2019-2021 годах объема строительства жилья и объектов социальной инфраструктуры.

В состав муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области входят 4 сельских поселений

Главная проблема всех сельских поселений - отсутствие достаточного инженерного обеспечения площадок строительства, необходимость модернизации существующих инженерных сооружений, внедрения современных технологий. Существующие ресурсы практически исчерпаны.

Реализация Программы позволит не только обеспечить существенное увеличение объемов строительства жилья, снизить издержки по строительству объектов социальной сферы, сдержать рост тарифов на энергоресурсы, но и создать условия для формирования устойчивых механизмов решения данной проблемы в будущем без привлечения средств бюджетов.

Услуги по холодному водоснабжению и водоотведению оказывают ООО «Коммунальщик» и  ООО  «Коммунальное хозяйство». Протяженность водопроводных сетей составляет 102,7 км, в том числе ветхих 36,8 км (35,8%);,

В сентябре 2009 года  Администрацией  муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области были введены в эксплуатацию очистные сооружения хоз-фекальной канализации, производительностью 400м3/сут. протяженность канализационных сетей – 9,54 км. Объект построен на перспективу, с дальнейшим расширением сетей канализации.  В 2018  построено еще 15.72 км сетей канализации

С 2007 года в районе осуществляется проектирование и строительство газораспределительных сетей, обеспечивающих создание условий для газификации объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилых районов, объектов соцкультбыта.

- Раздел 2 Основные цель и задачи Программы

Основной целью Программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению  муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области, развитие системы газоснабжения Темкинского района путем обеспечения устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений   для обеспечения потребностей жилищного, социально-культурного и промышленного строительства. обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений для обеспечения потребностей жилищного, социально-культурного и промышленного строительства.

Основными задачами Программы являются:

1) строительство и модернизация систем водоснабжения и водоотведения;

2) строительство систем газоснабжения объектов  жилищно-коммунального хозяйства.

- Раздел 3. Целевые показатели программы

Выполнение Программы позволит решить основное мероприятие, обеспечивающие достижение основной цели Программы -  создание условий для устойчивого развития и функционирования жилищно-коммунального хозяйства Темкинского района:

Практическая реализация основных мероприятий Программы позволит обеспечить:

1) перспективную потребность зон застройки в инженерно-технических сооружениях;

2) увеличение пропускной способности и сроков эксплуатации сетей,

3) снижение издержек, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг;

4) снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

5) экономию энергетических и иных ресурсов;

6) улучшение экологической ситуации в районе

7) увеличение количества  газифицированных домовладений    сетевым природным газом;

Раздел 4. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в течение 2019–2021 годов.

Раздел  5 Источники финансирования Программы

Основными источниками финансирования Программы являются:

1) бюджетные средства;

Общий объем финансирования программы составляет 8888,4 тыс. руб. в т.ч.по годам

2019г   -3750, тыс.руб

2020г.  - 3230,0  тыс.руб.

2021г.   - 1908,4тыс..руб